PLAN DE ACCIÓN POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE

Municipio de La Palma del Condado

(Huelva)

Informe para a someter en Pleno Municipal aprobación de                                         actuaciones indicadas en el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible

Enero 2019

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	El pacto de los alcaldes para el clima y la energía	2

2	Situación preliminar	3

2.1	Presentación del municipio	3

3	Evaluación del PAES a 2020	3

4	Elaboración del PACES	3

4.1	estrategia y objetivos generales	3

4.2	Inventario de emisiones de GEI	3

4.3	Mitigación: medidas y seguimiento	4

4.4	Adaptación: evaluación de riesgos y vulnerabilidades	4

4.5	Financiación	5

Anexos	6

# El pacto de los alcaldes para el clima y la energía

El Pacto de los Alcaldes se inició en 2008 en Europa con el objetivo de conseguir la participación y dar apoyo a los alcaldes comprometidos a alcanzar los objetivos en materia de clima y energía de la UE.

En 2014 la Comisión Europea lanzó la iniciativa Alcaldes por la Adaptación, iniciativa hermana que se basa en los mismos principios que el Pacto de los Alcaldes y se centraba en la adaptación al cambio climático. Alcaldes por la Adaptación invitaba a los gobiernos locales a demostrar su liderazgo en la adaptación y los apoyaba en el desarrollo y la implantación de estrategias de adaptación locales.

El 15 de octubre de 2015 ambas iniciativas se fusionaron oficialmente, dando paso a la nueva iniciativa, Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía. El alcance de esta iniciativa es más ambicioso: las ciudades firmantes se comprometen a respaldar activamente la implantación del objetivo de reducción de los GEI en un 40% para 2030 de la UE y acuerdan adoptar un enfoque integrado a la mitigación del cambio climático y la adaptación a este, además de garantizar el acceso a una energía segura, sostenible y asequible para todos.

En junio de 2016, el Pacto de los Alcaldes se une a otra iniciativa a nivel local, la Coalición de Alcaldes, dando lugar al mayor movimiento de gobiernos locales comprometidos a superar los propios objetivos nacionales en materia de clima y energía. Totalmente en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y con los principios de justicia climática, el Pacto Mundial de los Alcaldes se ocupará de tres problemas principales: la mitigación del cambio climático, la adaptación a los efectos adversos del cambio climático y el acceso universal a una energía segura, limpia y asequible.

Actualmente incluye más de 7000 autoridades locales y regionales de 57 países que de forma voluntaria se comprometen a implantar los objetivos en materia de clima y energía de la UE y aprovechan los puntos fuertes de un movimiento que involucra a múltiples actores y cuenta con el apoyo técnico y metodológico de oficinas dedicadas.

Los Firmantes del Pacto comparten una visión común para 2050: acelerar la descarbonización de sus territorios, fortalecer su capacidad para adaptarse a los impactos ineludibles del cambio climático y conseguir que sus ciudadanos disfruten de acceso a una energía segura, sostenible y asequible.

Para traducir su compromiso político en medidas y proyectos prácticos, los firmantes del Pacto se comprometen a presentar un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) en el que se esbocen las acciones clave que se pretende acometer. Este plan incluirá un Inventario de Emisiones de Referencia para realizar el seguimiento de las acciones de mitigación y una Evaluación de los Riesgos y Vulnerabilidades Climáticos. Este compromiso político marca el inicio de un proceso a largo plazo en el que los municipios se comprometen a realizar un seguimiento de la implantación de sus planes cada dos años.

# Situación preliminar

## Presentación del municipio

El municipio de La Palma del Condado se encuentra estratégicamente situado en el centro del Condado de Huelva, a los pies de Sierra Morena, a pocos kilómetros de la Costa Atlántica y prácticamente equidistante entre Huelva (43 km) y Sevilla (57,5 km). Su término municipal cuenta con una extensión total de 61 km2, el 0,6% del total del territorio provincial, que se planea a 94 m como máximo sobre el nivel del mar. Geográficamente, limita al sur con el municipio de Bollullos Par del Condado, al norte con Paterna del campo y Niebla, al este con Villalba del Alcor y al Oeste con Villarrasa.

La comarca en la que se asienta se extiende sobre unos 2.756 kilómetros cuadrados que representan un 27,21% de la provincia de Huelva. Este espacio limita al este con la provincia de Sevilla, al oeste con la ciudad de Huelva, al norte con los municipios del Andévalo y al sur con el Océano Atlántico. Los municipios que la componen son Almonte, Beas, Bollullos Par del Condado, Bonares, Chucena, Escacena del Campo, Hinojos, La Palma del Condado, Lucena del Puerto, Manzanilla, Moguer, Niebla, San Juan del Puerto, Palos de la Frontera, Paterna del Campo, Rociana del Condado, Trigueros, Villalba del Alcor y Villarrasa

### Aspecto Medioambiental

El clima de La Palma del Condado, es de tipo mediterráneo. La temperatura media anual es de unos 17ºC, aunque como resultado del análisis de las temperaturas registradas en los últimos años se puede observar cómo se ha producido un incremento de la media anual, aunque un dato importante es el constante aumento de las temperaturas máximas.

Por otro lado, como es propio en el clima mediterráneo, las precipitaciones presentan fuertes variaciones interanuales más acentuadas que las de las temperaturas. Los valores son máximos en otoño y primavera, siendo el verano en bastantes ocasiones una estación completamente árida.

Además, en los últimos años se ha venido produciendo una disminución de las precipitaciones, concentrándose estas en periodos cortos y con mayor intensidad.

## Visión social

La Palma del Condado ha experimentado un importante crecimiento demográfico en los dos últimos siglos, que se ha trasladado a su evolución urbana. En 1847 Pascual Madoz en su Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico de España fijaba una población de 938 vecinos y 3630 almas.

El Condado de Huelva se vio favorecido por la crisis de la filoxera a partir de 1868, que devastó los viñedos de Francia y del Norte de España. Esta situación supuso la entrada de áreas vinateras con proyección de sus caldos a escala internacional. Como consecuencia, se inicia la construcción de grandes bodegas, como Morales, Soldán o Espinosa; así como la atracción de importantes inversiones de capital extranjero como Verdier, Estenave, u otros para la creación de sus propias bodegas. Esta situación propiciará el crecimiento del municipio y cambios en su estructura urbana.

Las estadísticas establecen que La Palma del Condado contaba con una población cercana a los 4.000 habitantes en esta época.

Hoy en día, la evolución demográfica en el municipio ha sido positiva desde el año 2003 de forma ininterrumpida hasta el año 2015, donde tras consultar los últimos datos del padrón municipal correspondientes al 1 de enero de 2016 la población ha disminuido en 38 personas, situando la población municipal en esa fecha en 10.624 personas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en SIMA.

En la pirámide de población de La Palma del Condado se observa como el gran grupo poblacional se localiza en las edades que abarcan los 34 a 54 años, lo que indica un futuro envejecimiento de la población. En edades más avanzadas el número de mujeres supera al de hombres, siendo equitativos en el resto de los intervalos.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

### Visión económica

La actividad económica de la localidad gira en torno a dos sectores principales: la agricultura y los servicios. Teniendo menor presencia el sector industrial, aun así, es importante para la economía municipal.

Contratos por actividad económica, La Palma del Condado. 2016

| Agricultura y Pesca | Industria | Construcción | Servicios | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.402 | 182 | 423 | 7.450 | 9.457 |

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIMA.

Agricultura: Gracias al clima y al extenso territorio del municipio, éste ha tenido a lo largo de su historia una fuerte tradición agrícola, siendo la vid uno de los principales cultivos. También destacan el algodón, la remolacha, los cereales, los frutales y el olivo.

Superficie por tipo de cultivos (ha), La Palma del Condado, 2015

| Tierras ocupadas por cultivos herbáceos | Barbechos y otras tierras no ocupadas | Tierras ocupadas por cultivos leñosos | Pastizales | Monte maderable | Monte abierto | Monte leñoso | Terreno improductivo | Superficie no agrícola | Ríos y lagos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3146 | 392 | 219 | 655 | 257 | 31 | 304 | 276 | 301 | 267 |

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIMA.

Servicios: El pilar con mayor presencia en la actividad económica y sectorial de La Palma del Condado son las que se desarrollan en torno al sector servicios, que supera con creces al resto de sectores en contrataciones y generación de puestos de trabajo. Como se ha mencionado con anterioridad, la posición geográfica privilegiada del municipio, en pleno eje de comunicación entre Sevilla y Huelva ha favorecido el desarrollo de actividades estratégicas. La localidad cuenta con un polígono industrial con numerosos establecimientos comerciales, al igual que varias empresas especializadas en el sector industrial, principalmente en la transformación agroalimentaria o en la logística.

Número de empresas por actividad económica, La Palma del Condado, 2016

| Industria, energía, agua y gestión de residuos | Construcción | Comercio | Transporte y almacenamiento | Hostelería | Información y comunicaciones | Banca y seguros | Servicios sanitarios, educativos y resto de servicios | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 32 | 197 | 21 | 41 | 5 | 7 | 165 | 505 |

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIMA.

En cuanto al número de parados, en el último ejercicio económico se situó en 1.039 personas, un 22,36% de la población activa de la localidad. Estas cifras superaron en cerca de cinco puntos porcentuales el promedio nacional, que se situó en un 17,8%.

# Evaluación del PAES a 2020

El municipio de La Palma del Condado esta adherido al Pacto de los Alcaldes desde Enero del año 2009, como se refleja en la pagina web del Pacto de los Alcaldes (https://www.pactodelosalcaldes.eu/sobre-nosotros/la-comunidad-del-pacto/firmantes/visi%C3%B3n-general.html?scity_id=1693), con un objetivo comprometido por pleno municipal de reducción de CO2 del 20 % y sobre datos del 2007 y teniendo como objetivo para el año 2020  la reducción de 19437,32 toneladas de CO2 en la evolución desde el año 2007 y en los campos como se indica en los siguientes gráficos:

# Elaboración del PACES

## estrategia y objetivos generales

El Ayuntamiento de La Palma del Condado, siguiendo el principio de adquisición de responsabilidades comunes pero diferenciadas, decidió en el año 2007 adherirse al compromiso del Pacto de los Alcaldes, sumándose así a los esfuerzos de la comunidad internacional por reducir las emisiones de CO₂ para el año 2020. Para ello, puso en marcha una serie de medidas que tenían como último objetivo alcanzar el mencionado compromiso de reducción de las emisiones de CO2 .

Ahora, pasados ya unos años, y ante los nuevos retos que se presentan, conocedor el gobierno local que el cambio climático es un fenómeno global que requiere soluciones tanto a corto como a largo plazo, el Ayuntamiento se une al nuevo Pacto de los Alcaldes sobre el Clima y la Energía, aumentando sus compromisos en materia de reducción de emisiones .

Los objetivos estratégicos en base a este compromiso adquirido son los siguientes:

- Reducir la producción eléctrica municipal aumentando su eficiencia en edificios, equipamientos en instalaciones públicas y privadas, así como el alumbrado público y semafóricos.

- Apostar por una movilidad sostenible que implique actuaciones en el transporte público y privado.

- Fomentar la producción de energías renovables.

- Desarrollar una planificación territorial lo más sostenible posible, incorporando normas y requisitos de contratación más eficientes.

- Colaborar con los ciudadanos en la creación de hábitos más eficientes energéticamente.

## Inventario de emisiones de GEI

El inventario de emisiones cuantifica las cantidades de CO2 emitidas debido al consumo energético en el territorio. Permite identificar las principales fuentes de emisiones de CO2 y sus respectivos potenciales de reducción. El inventario es el punto de partida para las acciones de mitigación porque proporciona información sobre los principales sectores emisores, ayudando a identificar y proponer las mejores acciones de mitigación.

En el año 2007, según se refleja en el web del Pacto de los Alcaldes, el municipio de La Palma del Condado, contaba con los siguientes datos de inventario de emisiones:

En cuanto a las emisiones de gas efecto invernadero y consumo de energía per cápita, se contaba con los siguientes datos en ese año:

- tCO2/capita: 	8,58

- MWh/capita:  	32,87

Estas emisiones de gas efecto invernadero se distribuían por los siguientes sectores:

El consumo final de energía se situaba en un total de 328.758,18 k según indica el acumulado de transporte (azul) y otros.

## Mitigación: medidas y seguimiento

Para las acciones de mitigación que van a formar parte de este plan se han contemplado todas ellas que han tenido una continuidad a lo largo de los años alguna de ellas se encuentra completadas y otras se encuentran aún en desarrollo y van a ser ampliadas en el marco del nuevo plan. Las acciones de mitigación se han seleccionado teniendo en cuenta las características físicas y socioeconómicas del municipio, la estructura administrativa, las posibilidades de financiación etc.

A continuación, se muestran las medidas de mitigación en forma de ficha para su mejor comprensión

1. EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS/ INSTALACIONES MUNICIPALES.

| Medida | 1.1. Mejora de la eficiencia energética en edificios públicos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | Acción integrada |  |  |  |  |  |
| Descripción | Plan integral de mejora de eficiencia energética de edificios públicos. |  |  |  |  |  |
| Prioridad | Alta |  |  | Año de Inicio |  | 2012 |
| Estado de ejecución | Completo |  |  | Año de Finalización |  | 2013 |
| Principal responsable de la medida | Autoridad local |  |  |  |  |  |
| Agentes implicados | Ayuntamiento de La Palma del Condado, Agentes privados |  |  |  |  |  |
| Estimación económica | 7.900,00 € |  |  |  |  |  |
| Fuente de Financiación | Fuentes privados o públicos |  |  |  |  |  |
| Expectativas de reducción de CO2 |  |  |  |  |  |  |
| Reducción de CO2 esperada (t CO2/año) |  |  | 5 |  |  |  |
| Ahorro energético esperado (MWh/año) |  |  | 10,5 |  |  |  |
| Producción de energía renovable esperada (MWh/año |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de seguimiento |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  | Formulación |  |  | Unidad | Tendencia esperada |
| Superficie de cubiertas municipales destinadas a captación de energía solar térmica. |  | Superficie de cubiertas municipales ocupadas por captadores solares térmicos. |  |  | m² | Aumento |
| Observaciones |  |  |  |  |  |  |

| Medida | 1.2. Sustitución de lámparas en edificios públicos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | Sistemas de alumbrado eficientes |  |  |  |  |  |
| Descripción | Planificación para la sustitucición de lámparas en edificios públicos por dispositivos led, lo que conlleva una mejora energética y el ahorro económico |  |  |  |  |  |
| Prioridad | Alta |  |  | Año de Inicio |  | 2012 |
| Estado de ejecución | En proceso |  |  | Año de Finalización |  | 2020 |
| Principal responsable de la medida | Autoridad local |  |  |  |  |  |
| Agentes implicados | Ayuntamiento de La Palma del Condado, Agentes privados |  |  |  |  |  |
| Estimación económica | 53.600,00 € |  |  |  |  |  |
| Fuente de Financiación | Fuentes privados o públicos |  |  |  |  |  |
| Expectativas de reducción de CO2 |  |  |  |  |  |  |
| Reducción de CO2 esperada (t CO2/año) |  |  | 12 |  |  |  |
| Ahorro energético esperado (MWh/año) |  |  | 26,4 |  |  |  |
| Producción de energía renovable esperada (MWh/año |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de seguimiento |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  | Formulación |  |  | Unidad | Tendencia esperada |
| Disminución del consumo de electricidad |  | Consumo energético anual del edificio. |  |  | Kwh | Disminución |
| Observaciones |  |  |  |  |  |  |

2. EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEL SECTOR TERCIARIO.

| Medida | 2.1. Plan renove de electrodomésticos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | Area Urbanismo |  |  |  |  |  |
| Descripción | Plan renove de electrodomésticos. |  |  |  |  |  |
| Prioridad | Media |  |  | Año de Inicio |  | 2007 |
| Estado de ejecución | No ha iniciado |  |  | Año de Finalización |  | 2020 |
| Principal responsable de la medida | Area Urbanismo |  |  |  |  |  |
| Agentes implicados | Ayuntamiento de La Palma del Condado, Agentes privados |  |  |  |  |  |
| Estimación económica |  |  |  |  |  |  |
| Fuente de Financiación | Fuentes privados o públicos |  |  |  |  |  |
| Expectativas de reducción de CO2 |  |  |  |  |  |  |
| Reducción de CO2 esperada (t CO2/año) |  |  | 14,15 |  |  |  |
| Ahorro energético esperado (MWh/año) |  |  | 30,14 |  |  |  |
| Producción de energía renovable esperada (MWh/año |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de seguimiento |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  | Formulación |  |  | Unidad | Tendencia esperada |
| Disminución del consumo eléctrico del sector terciario. |  | Porcentaje de reducción del consumo eléctrico anual |  |  | kWh | Disminución |
| Observaciones |  |  |  |  |  |  |
| Para el cálculo de los ahorros y reducción de emisiones previstas, se ha estimado un objetivo de un 5,5 % del total de emisiones y consumos atribuibles a edificios terciarios en el BEI. Aunque pueda parecer una previsión baja, se toma este objetivo teniendo en cuenta las dificultades de financiación que puedan tener las pymes para implantar las medidas. |  |  |  |  |  |  |

3. EDIFICIOS RESIDENCIALES.

| Medida | 3.1. Redacción de una ordenanza que obligue a mejorar la eficiencia energética en nuevas construcciones |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | Area Urbanismo |  |  |  |  |  |
| Descripción | Ordenanza que obliga a la mejora de la eficiencia energética en nuevas construcciones. |  |  |  |  |  |
| Prioridad | Alta |  |  | Año de Inicio |  | 2011 |
| Estado de ejecución | No ha iniciado |  |  | Año de Finalización |  | 2035 |
| Principal responsable de la medida | Autoridad local |  |  |  |  |  |
| Agentes implicados | Ayuntamiento de La Palma del Condado, Agentes privados |  |  |  |  |  |
| Estimación económica |  |  |  |  |  |  |
| Fuente de Financiación | Fuentes privados o públicos |  |  |  |  |  |
| Expectativas de reducción de CO2 |  |  |  |  |  |  |
| Reducción de CO2 esperada (t CO2/año) |  |  | 332 |  |  |  |
| Ahorro energético esperado (MWh/año) |  |  | 737,77 |  |  |  |
| Producción de energía renovable esperada (MWh/año |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de seguimiento |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  | Formulación |  |  | Unidad | Tendencia esperada |
| Licencias para actuaciones de construcción sostenible. (CS) |  | (Nº de licencias concedidas para CS/Nº de licencias totales) *100. |  |  | % | Aumento |
| Observaciones |  |  |  |  |  |  |
| Al desconocer el número de viviendas que puedan adherirse a estos procedimientos de incentivos o que puedan realizar actuaciones sin incentivos, se ha tomado la decisión de establecer un objetivo de reducción de un 10 % del total de consumo energético del sector residencial del BEI, usando el factor de conversión del 0,38 para el cálculo de las emisiones. |  |  |  |  |  |  |

| Medida | 3.2. Potencial solar en viviendas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | Energía renovable para calefacción de espacios y suministro de agua caliente |  |  |  |  |  |
| Descripción | Plan de potenciación del uso de energías renovables de carácter solar en viviendas. |  |  |  |  |  |
| Prioridad | Alta |  |  | Año de Inicio |  | 2007 |
| Estado de ejecución | Completo |  |  | Año de Finalización |  | 2020 |
| Principal responsable de la medida | Autoridad local |  |  |  |  |  |
| Agentes implicados | Ayuntamiento de La Palma del Condado, Agentes privados |  |  |  |  |  |
| Estimación económica |  |  |  |  |  |  |
| Fuente de Financiación | Fuentes privados o públicos |  |  |  |  |  |
| Expectativas de reducción de CO2 |  |  |  |  |  |  |
| Reducción de CO2 esperada (t CO2/año) |  |  | 1047 |  |  |  |
| Ahorro energético esperado (MWh/año) |  |  | 2328 |  |  |  |
| Producción de energía renovable esperada (MWh/año |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de seguimiento |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  | Formulación |  |  | Unidad | Tendencia esperada |
| Licencias para actuaciones de construcción sostenible. (CS) |  | (Nº de licencias concedidas para CS/Nº de licencias totales) *100. |  |  | % | Aumento |
| Observaciones |  |  |  |  |  |  |
| Al desconocer el número de viviendas que puedan adherirse a estos procedimientos de incentivos o que puedan realizar actuaciones sin incentivos, se ha tomado la decisión de establecer un objetivo de reducción de un 10 % del total de consumo energético del sector residencial del BEI, usando el factor de conversión del 0,38 para el cálculo de las emisiones. |  |  |  |  |  |  |

4. ALUMBRADO PÚBLICO.

| Medida | 4.1. Renovación alumbrado público |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | Eficiencia energética |  |  |  |  |  |
| Descripción | Plan de renovación del alumbrado público |  |  |  |  |  |
| Prioridad | Alta |  |  | Año de Inicio |  | 2006 |
| Estado de ejecución | En proceso |  |  | Año de Finalización |  | 2020 |
| Principal responsable de la medida | Autoridad local |  |  |  |  |  |
| Agentes implicados | Ayuntamiento de La Palma del Condado, Agentes privados |  |  |  |  |  |
| Estimación económica | 8.100,00 € |  |  |  |  |  |
| Fuente de Financiación | Fuentes privados o públicos |  |  |  |  |  |
| Expectativas de reducción de CO2 |  |  |  |  |  |  |
| Reducción de CO2 esperada (t CO2/año) |  |  | 238 |  |  |  |
| Ahorro energético esperado (MWh/año) |  |  | 528,88 |  |  |  |
| Producción de energía renovable esperada (MWh/año |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de seguimiento |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  | Formulación |  |  | Unidad | Tendencia esperada |
| Evolución del consumo energético anual asociado a alumbrado público. |  | (Consumo energético total anual asociado al alumbrado público/Consumo energético total anual del municipio) x100 |  |  | % | Disminución |
| Observaciones |  |  |  |  |  |  |
| Para el cálculo de los ahorros y reducción de emisiones previstas, se han tomado los datos incluidos en el proyecto del PIMAP, que calculaba los ahorros en base al número de puntos de luz sustituidos y a las horas de funcionamiento de estos. |  |  |  |  |  |  |

6. TRANSPORTE.

| Medida | 6.1. Fomento de uso de transporte público |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | Transferencia modal hacia el transporte público |  |  |  |  |  |
| Descripción | Fomento del uso del transporte público |  |  |  |  |  |
| Prioridad | Media |  |  | Año de Inicio |  | 2011 |
| Estado de ejecución | No ha iniciado |  |  | Año de Finalización |  | 2020 |
| Principal responsable de la medida | Autoridad local |  |  |  |  |  |
| Agentes implicados | Ayuntamiento de La Palma del Condado, Agentes privados |  |  |  |  |  |
| Estimación económica | 2.000,00 € |  |  |  |  |  |
| Fuente de Financiación | Fuentes privados o públicos |  |  |  |  |  |
| Expectativas de reducción de CO2 |  |  |  |  |  |  |
| Reducción de CO2 esperada (t CO2/año) |  |  | 2069 |  |  |  |
| Ahorro energético esperado (MWh/año) |  |  | 4597 |  |  |  |
| Producción de energía renovable esperada (MWh/año |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de seguimiento |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  | Formulación |  |  | Unidad | Tendencia esperada |
| Uso del transporte público. |  | (Número de usuarios de transporte público/ Nº de habitantes) x100 |  |  | % | Aumento |
| Nº de actuaciones en mejora de infraestructuras de transporte público. |  | Suma de acciones realizadas. |  |  | Unidades | Aumento |
| Observaciones |  |  |  |  |  |  |
| Para el cálculo de los ahorros y reducción de emisiones previstas, se han tomado los datos incluidos en el proyecto del PIMAP, que calculaba los ahorros en base al número de puntos de luz sustituidos y a las horas de funcionamiento de estos. |  |  |  |  |  |  |

7. PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD.

| Medida | 7.1. Fotovoltaica: Parque Solar "La Palma" de 700 kwp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | Energía fotovoltaica |  |  |  |  |  |
| Descripción | Promoción de la producción de energía fotovoltaica por agentes privados |  |  |  |  |  |
| Prioridad | Alta |  |  | Año de Inicio |  | 2008 |
| Estado de ejecución | Completo |  |  | Año de Finalización |  | 2008 |
| Principal responsable de la medida | Agentes privados |  |  |  |  |  |
| Agentes implicados | Agentes privados |  |  |  |  |  |
| Estimación económica |  |  |  |  |  |  |
| Fuente de Financiación | Fuentes privados |  |  |  |  |  |
| Expectativas de reducción de CO2 |  |  |  |  |  |  |
| Reducción de CO2 esperada (t CO2/año) |  |  | 467,1 |  |  |  |
| Ahorro energético esperado (MWh/año) |  |  |  |  |  |  |
| Producción de energía renovable esperada (MWh/año |  |  | 1038 |  |  |  |
| Indicadores de seguimiento |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  | Formulación |  |  | Unidad | Tendencia esperada |
| Energía Renovable producida |  | Potencia instalada/año |  |  | Mwh/año | Aumento |
| Observaciones |  |  |  |  |  |  |

| Medida | 7.2. Fotovoltaica: Planta solar fotovoltaica La Palma III de 3.534 Kw |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | Energía fotovoltaica |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |
| Prioridad | Media |  |  | Año de Inicio |  | 2015 |
| Estado de ejecución | Completo |  |  | Año de Finalización |  | 2016 |
| Principal responsable de la medida | Agentes privados |  |  |  |  |  |
| Agentes implicados | Agentes privados |  |  |  |  |  |
| Estimación económica |  |  |  |  |  |  |
| Fuente de Financiación | Fuentes privados |  |  |  |  |  |
| Expectativas de reducción de CO2 |  |  |  |  |  |  |
| Reducción de CO2 esperada (t CO2/año) |  |  | 1201 |  |  |  |
| Ahorro energético esperado (MWh/año) |  |  |  |  |  |  |
| Producción de energía renovable esperada (MWh/año |  |  | 2671 |  |  |  |
| Indicadores de seguimiento |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  | Formulación |  |  | Unidad | Tendencia esperada |
| Energía Renovable producida |  | Potencia instalada/año |  |  | Mwh/año | Aumento |
| Observaciones |  |  |  |  |  |  |

| Medida | 7.3. Otras instalaciones fotovoltaicas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | Energía fotovoltaica |  |  |  |  |  |
| Descripción | Instalación de una serie de partidas fotovoltaicas en el término municipal, centrándose la partida principalmente en edificios e instalaciones de carácter público cumpliendo así con las mejoras en temas de sostenibilidad de los espacios públicos municipales, al igual que implantar una serie de medidas para las nuevas construciones acordes a la instalación de fuentes de energias renovables. |  |  |  |  |  |
| Prioridad | Alta |  |  | Año de Inicio |  | 2017 |
| Estado de ejecución | No iniciado |  |  | Año de Finalización |  | 2020 |
| Principal responsable de la medida | Autoridad local |  |  |  |  |  |
| Agentes implicados | Ayuntamiento de la Palma del Condado, Agentes |  |  |  |  |  |
| Estimación económica |  |  |  |  |  |  |
| Fuente de Financiación | Fuentes privados o públicos |  |  |  |  |  |
| Expectativas de reducción de CO2 |  |  |  |  |  |  |
| Reducción de CO2 esperada (t CO2/año) |  |  | 2360 |  |  |  |
| Ahorro energético esperado (MWh/año) |  |  |  |  |  |  |
| Producción de energía renovable esperada (MWh/año |  |  | 5244 |  |  |  |
| Indicadores de seguimiento |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  | Formulación |  |  | Unidad | Tendencia esperada |
| Energía Renovable producida |  | Potencia instalada/año |  |  | Mwh/año | Aumento |
| Observaciones |  |  |  |  |  |  |

| Medida | 7.4. Instalación de placa fotovoltaica en el polideportivo e instalación de placa solar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | Energía fotovoltaica |  |  |  |  |  |
| Descripción | Instalaciones de placas fotovoltaicas e instalaciones de placas solares en el polideportivo municipal con el fin de aumentar la sostenibilidad del edificio y potencial el ahorro económico del mismo haciéndolo energéticamente sostenible. |  |  |  |  |  |
| Prioridad | Alta |  |  | Año de Inicio |  | 2012 |
| Estado de ejecución | Completo |  |  | Año de Finalización |  | 2012 |
| Principal responsable de la medida | Area Urbanismo |  |  |  |  |  |
| Agentes implicados | Ayuntamiento de la Palma del Condado, Agentes privado |  |  |  |  |  |
| Estimación económica | 10.926 € |  |  |  |  |  |
| Fuente de Financiación | Fuentes privados o públicos |  |  |  |  |  |
| Expectativas de reducción de CO2 |  |  |  |  |  |  |
| Reducción de CO2 esperada (t CO2/año) |  |  | 6,5 |  |  |  |
| Ahorro energético esperado (MWh/año) |  |  |  |  |  |  |
| Producción de energía renovable esperada (MWh/año |  |  | 14,2 |  |  |  |
| Indicadores de seguimiento |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  | Formulación |  |  | Unidad | Tendencia esperada |
| Energía Renovable producida |  | Potencia instalada/año |  |  | Mwh/año | Aumento |
| Observaciones |  |  |  |  |  |  |

| Medida | 7.5. Instalación de placa fotovoltaica en el Hogar del Pensionista |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | Energía fotovoltaica |  |  |  |  |  |
| Descripción | Instalaciones de placas fotovoltaicas e instalaciones de placas solares en el Hogar del pensionista con el fin de aumentar la sostenibilidad del edificio y potencial el ahorro económico del mismo haciéndolo energéticamente sostenible. |  |  |  |  |  |
| Prioridad | Alta |  |  | Año de Inicio |  | 2012 |
| Estado de ejecución | No Iniciada |  |  | Año de Finalización |  | 2020 |
| Principal responsable de la medida | Area Urbanismo |  |  |  |  |  |
| Agentes implicados | Ayuntamiento de la Palma del Condado, Agentes privados |  |  |  |  |  |
| Estimación económica | 82.441 € |  |  |  |  |  |
| Fuente de Financiación | Fuentes privados o públicos |  |  |  |  |  |
| Expectativas de reducción de CO2 |  |  |  |  |  |  |
| Reducción de CO2 esperada (t CO2/año) |  |  | 15 |  |  |  |
| Ahorro energético esperado (MWh/año) |  |  |  |  |  |  |
| Producción de energía renovable esperada (MWh/año |  |  | 33,5 |  |  |  |
| Indicadores de seguimiento |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  | Formulación |  |  | Unidad | Tendencia esperada |
| Energía Renovable producida |  | Potencia instalada/año |  |  | Mwh/año | Aumento |
| Observaciones |  |  |  |  |  |  |

9. OTROS

| Medida | 9.1. Impulso de uso de la bicicleta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | Regeneración urbana |  |  |  |  |  |
| Descripción | Plan integral para la promoción del uso de la bicicleta en el municipio de La Palma del Condado, con el fin de reducir la movilidad a través de vehiculos de combustión. Este plan comtempla acciones de formación e información sobre el beneficio del uso de la bicicleta. |  |  |  |  |  |
| Prioridad | Alta |  |  | Año de Inicio |  | 2011 |
| Estado de ejecución | En proceso |  |  | Año de Finalización |  | 2025 |
| Principal responsable de la medida | Area Urbanismo |  |  |  |  |  |
| Agentes implicados | Ayuntamiento de la Palma del Condado |  |  |  |  |  |
| Estimación económica | 25.000 € |  |  |  |  |  |
| Fuente de Financiación | Fuentes privados o públicos |  |  |  |  |  |
| Expectativas de reducción de CO2 |  |  |  |  |  |  |
| Reducción de CO2 esperada (t CO2/año) |  |  | 1241 |  |  |  |
| Ahorro energético esperado (MWh/año) |  |  | 2758 |  |  |  |
| Producción de energía renovable esperada (MWh/año |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de seguimiento |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  | Formulación |  |  | Unidad | Tendencia esperada |
| Disminución de consumo de combustible |  | Nº de litros de combustible consumido/año |  |  | Litros/año | Disminución |
| Observaciones |  |  |  |  |  |  |

| Medida | 9.2. Construcción del Carril bici (ejecución 2,53 Km hacia el polígono industrial y 3 Km hacia el pantano) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | Regeneración urbana |  |  |  |  |  |
| Descripción | Plan de construcción de un carril bici que una el núcleo municipal con el Polígono Industrial Dehesa del Boyal al igual que otro tramo que lo una con el pantano de El Corumbel, con ello se pretende la disminución del uso del transporte privado de combustión para acceder a estas áreas y establecer así un eje de conexión sostenible entre las distintos sectores del término municipal. |  |  |  |  |  |
| Prioridad | Alta |  |  | Año de Inicio |  | 2011 |
| Estado de ejecución | En proceso |  |  | Año de Finalización |  | 2025 |
| Principal responsable de la medida | Area Urbanismo |  |  |  |  |  |
| Agentes implicados | Ayuntamiento de la Palma del Condado |  |  |  |  |  |
| Estimación económica | 1.286.080 € |  |  |  |  |  |
| Fuente de Financiación | Fuentes privados o públicos |  |  |  |  |  |
| Expectativas de reducción de CO2 |  |  |  |  |  |  |
| Reducción de CO2 esperada (t CO2/año) |  |  | 610,84 |  |  |  |
| Ahorro energético esperado (MWh/año) |  |  | 1696,88 |  |  |  |
| Producción de energía renovable esperada (MWh/año |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de seguimiento |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  | Formulación |  |  | Unidad | Tendencia esperada |
| Disminución de consumo de combustible |  | Nº de litros de combustible consumido/año |  |  | Litros/año | Disminución |
| Observaciones |  |  |  |  |  |  |

| Medida | 9.3.Construcción vía verde |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | Regeneración urbana |  |  |  |  |  |
| Descripción | Las obras consistirán en la ejecución de una vía verde paralela al río Tinto a su paso por el término municipal de La Palma del Condado. Las obras correspondientes a esta fase consistirán en las siguientes actuaciones: • Acondicionamiento del terreno, desmonte y terraplenado de las tierras. • Ejecución de una sub-base de balasto perfilada y compactada. • Ejecución de una zahorra artificial de 3 m de ancho y 10 cm de espesor. • Seguridad y Salud de la obra correspondiente a esta fase. |  |  |  |  |  |
| Prioridad | Media |  |  | Año de Inicio |  | 2018 |
| Estado de ejecución | No iniciado |  |  | Año de Finalización |  | 2030 |
| Principal responsable de la medida | Area Urbanismo |  |  |  |  |  |
| Agentes implicados | Ayuntamiento de la Palma del Condado |  |  |  |  |  |
| Estimación económica | 250.422 € |  |  |  |  |  |
| Fuente de Financiación | Fuentes privados o públicos |  |  |  |  |  |
| Expectativas de reducción de CO2 |  |  |  |  |  |  |
| Reducción de CO2 esperada (t CO2/año) |  |  | 115,44 |  |  |  |
| Ahorro energético esperado (MWh/año) |  |  | 320,66 |  |  |  |
| Producción de energía renovable esperada (MWh/año |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de seguimiento |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  | Formulación |  |  | Unidad | Tendencia esperada |
| Disminución de consumo de combustible |  | Nº de litros de combustible consumido/año |  |  | Litros/año | Disminución |
| Observaciones |  |  |  |  |  |  |

| Medida | 9.4. Potenciar el movimiento peatonal |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | Regeneración urbana |  |  |  |  |  |
| Descripción | Plan integral para la promoción de la movilidad peatonal en el municipio de La Palma del Condado, con el fin de reducir la movilidad a través de vehiculos de combustión. Este plan contempla acciones de formación e información. |  |  |  |  |  |
| Prioridad | Media |  |  | Año de Inicio |  | 2011 |
| Estado de ejecución | No iniciado |  |  | Año de Finalización |  | 2020 |
| Principal responsable de la medida | Area Urbanismo |  |  |  |  |  |
| Agentes implicados | Ayuntamiento de la Palma del Condado |  |  |  |  |  |
| Estimación económica |  |  |  |  |  |  |
| Fuente de Financiación | Fuentes privados o públicos |  |  |  |  |  |
| Expectativas de reducción de CO2 |  |  |  |  |  |  |
| Reducción de CO2 esperada (t CO2/año) |  |  | 828 |  |  |  |
| Ahorro energético esperado (MWh/año) |  |  | 1840 |  |  |  |
| Producción de energía renovable esperada (MWh/año |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de seguimiento |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  | Formulación |  |  | Unidad | Tendencia esperada |
| Disminución de consumo de combustible |  | Nº de litros de combustible consumido/año |  |  | Litros/año | Disminución |
| Observaciones |  |  |  |  |  |  |

| Medida | 9.5. Peatonalización alta de la zona comercial, centro histórico. Arreglo de aceras y eliminación de barreras arquitectónicas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | Regeneración urbana |  |  |  |  |  |
| Descripción | A través del Plan de Movilidad Sostenible de La Palma del condado se llegó a la conclusión de la necesidad de peatonalización de áreas claves del municipio, al igual que la eliminación de las barreras arquitectónicas existentes facilitando así la movilidad peatonal por el municipio. Así pues, a través de este plan se realizaran peatonalizaciones con el fin de mejorar la sostenibilidad del municipio y reducir el uso de los vehiculos a motor. |  |  |  |  |  |
| Prioridad | Alta |  |  | Año de Inicio |  | 2015 |
| Estado de ejecución | En proceso |  |  | Año de Finalización |  | 2030 |
| Principal responsable de la medida | Area Urbanismo |  |  |  |  |  |
| Agentes implicados | Ayuntamiento de la Palma del Condado |  |  |  |  |  |
| Estimación económica |  |  |  |  |  |  |
| Fuente de Financiación | Fuentes privados o públicos |  |  |  |  |  |
| Expectativas de reducción de CO2 |  |  |  |  |  |  |
| Reducción de CO2 esperada (t CO2/año) |  |  | 2390 |  |  |  |
| Ahorro energético esperado (MWh/año) |  |  | 5311,11 |  |  |  |
| Producción de energía renovable esperada (MWh/año |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de seguimiento |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  | Formulación |  |  | Unidad | Tendencia esperada |
| Disminución de consumo de combustible |  | Nº de litros de combustible consumido/año |  |  | Litros/año | Disminución |
| Observaciones |  |  |  |  |  |  |

| Medida | 9.6. Programa de sensibilización en ahorro energético |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | Regeneración urbana |  |  |  |  |  |
| Descripción | Programa para la sensibilización a la población de la importancia del ahorro energético y los beneficios del uso de energias renovables para una mayor sostenibilidad |  |  |  |  |  |
| Prioridad | Media |  |  | Año de Inicio |  | 2011 |
| Estado de ejecución | No ha iniciado |  |  | Año de Finalización |  | 2020 |
| Principal responsable de la medida | Area Urbanismo |  |  |  |  |  |
| Agentes implicados | Ayuntamiento de la Palma del Condado |  |  |  |  |  |
| Estimación económica | 16.000 € |  |  |  |  |  |
| Fuente de Financiación | Fuentes privados o públicos |  |  |  |  |  |
| Expectativas de reducción de CO2 |  |  |  |  |  |  |
| Reducción de CO2 esperada (t CO2/año) |  |  | 2400 |  |  |  |
| Ahorro energético esperado (MWh/año) |  |  | 5333 |  |  |  |
| Producción de energía renovable esperada (MWh/año |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de seguimiento |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  | Formulación |  |  | Unidad | Tendencia esperada |
| Disminución de consumo de combustible |  | Nº de litros de combustible consumido/año |  |  | Litros/año | Disminución |
| Observaciones |  |  |  |  |  |  |

| Medida | 9.7. Talleres de sensibilización ambiental en escuelas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | Regeneración urbana |  |  |  |  |  |
| Descripción | La educación ambiental a través de las escuelas es un elemento estructural muy importante para las generaciones futura, para ellos, el ayuntamiento de La Palma del Condado programa una serie de talleres para concienciar a los más jóvenes sobre la importancia de cuidar y preservar el medio ambiente |  |  |  |  |  |
| Prioridad | Media |  |  | Año de Inicio |  | 2011 |
| Estado de ejecución | No ha iniciado |  |  | Año de Finalización |  | 2020 |
| Principal responsable de la medida | Area Urbanismo |  |  |  |  |  |
| Agentes implicados | Ayuntamiento de la Palma del Condado |  |  |  |  |  |
| Estimación económica | 10.000 € |  |  |  |  |  |
| Fuente de Financiación | Fuentes privados o públicos |  |  |  |  |  |
| Expectativas de reducción de CO2 |  |  |  |  |  |  |
| Reducción de CO2 esperada (t CO2/año) |  |  | 2400 |  |  |  |
| Ahorro energético esperado (MWh/año) |  |  | 5333 |  |  |  |
| Producción de energía renovable esperada (MWh/año |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de seguimiento |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  | Formulación |  |  | Unidad | Tendencia esperada |
| Disminución de consumo de combustible |  | Nº de litros de combustible consumido/año |  |  | Litros/año | Disminución |
| Observaciones |  |  |  |  |  |  |

## Adaptación: evaluación de riesgos y vulnerabilidades

La adaptación al cambio climático se ha convertido en un objetivo transversal en todas las políticas y planes de carácter municipal. Ya lo era de algún modo, con medidas que se han tomado con anterioridad a la redacción de este PACES que afectaban a otras áreas municipales como el abastecimiento y el saneamiento urbano. Pero donde más se va a poner de manifiesto es en todas las intervenciones de carácter urbanístico que se están tomando, dirigidas a una mayor comodidad para el uso peatonal de los espacios públicos, con especial atención al confort de los ciudadanos mediante la disminución del efecto isla de calor.

Para hacer el diagnóstico del Scoreboard de Adaptacion, se han tenido en cuenta en primer lugar la estructura administrativa de la entidad local desde los aspectos organizativos hasta los de personal, analizando los recursos con los que contamos para poner en marcha políticas de adaptación.

Se han tenido en cuenta los compromisos en las políticas públicas ya puestas en marcha o previstas que puedan estar relacionadas con la adaptación desde otros ámbitos, desde el urbanístico hasta el de las políticas sociales.

Además, se han revisado proyectos ya ejecutados que contaban con medidas que pueden ser incluidas dentro del ámbito de la adaptación aun sin que ese fuese su objetivo principal.

Para la evaluación de riesgos y vulnerabilidades se han consultado los siguientes documentos de referencia:

| TÍTULO | AUTORES | AÑO |
| --- | --- | --- |
| Plan Andaluz de Acción por el Clima (2007-2012). Informes Sectoriales del Programa de Adaptación. | Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía | 2010 |
| Estrategia Andaluza de Cambio Climático | Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía | 2012 |
| Estudio de Impacto Ambiental del Plan General de Ordenación. | Ayuntamiento La Palma del Condado | 2007 |

## Financiación

La financiación de las acciones planteadas serán objeto de valoración y aprobación en pleno municipal según las prioridades establecidas y la disponibilidad de fondos de forma anual. En la actualidad se encuentran en fase de evaluación y aprobación  solicitudes de ayudas a Programas de ayudas FEDER que redundarían en la ejecución de as acciones de alumbrado y de apoyo a la movilidad.

# Anexos

Pleno municipal

Plan de acción (EXCEL)

Fichas de seguimiento de las medidas (si aplica)

MODELO DE FICHA

| Medida |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | Mitigación |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |
| Fases de implantación |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioridad |  |  |  | Año inicio |  |  |  |
| Estado ejecución |  |  |  | Año finalización |  |  |  |
| Principal responsable de la medida |  |  |  |  |  |  |  |
| Agentes implicados |  |  |  |  |  |  |  |
| Estimación económica |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuente de financiación |  |  |  |  |  |  |  |
| Expectativas de reducción de CO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Reducción de CO2 esperada (t CO2/año) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ahorro energético esperado (MWh/año) |  |  |  |  |  |  |  |
| Producción de energía renovable esperada (MWh/año) |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  | Formulación |  | Unidad |  |  | Tendencia esperada |